דוח סטטוס אבטיפוס- (Prototype)  זיהוי ויזואלי של כשלי הדפסה בתלת-ממד

1. מה בוצע עד כה (סטטוס פיתוח ותשתיות)

- ממשק משתמש :(Web Dashboard) בנינו את ממשק המשתמש וחוויית המשתמש (UI/UX) באמצעות .Stitch במסגרת זו קבענו היכן יוצג כל נתון ואפיינו את תהליך השימוש במערכת. ממשק ה-Frontend קיים ומוכן לקליטת הנתונים שיוזרמו מהBackend-.

- תשתית חומרה :(Hardware) פנינו לניר אלנברג במטרה לקבל את רכיבי החומרה הנדרשים לפרויקט, הכוללים Raspberry Pi, ו- .HAT M.2

העברנו את פרטי הדגמים המדויקים והמחירים של רכיבים אלו, וכעת אנו ממתינים לתשובה משרון לגבי אישור התקציב. עיכוב זה מונע מאיתנו כרגע להרכיב את המערכת הפיזית ולבדוק את ממשק המצלמה.

- סביבת אימון למודל :(AI/ML) קיבלנו מאנטון, אחראי תשתיות המחשוב, את הסביבה הווירטואלית שבה יאומן המודל. התחברנו בהצלחה לסביבה, הורדנו והתקנו את כל הספריות הנדרשות. בנוסף, ביצענו חקר מעמיק ולמדנו את תהליכי אימון המודל הנדרשים וכבר התחלנו לבצע אימון ראשוני של המודל.

2. תכנון להמשך הפיתוח:

- אינטגרציית חומרה: חיבור כלל הרכיבים ל Raspberry Pi והתקנת הספריות הנדרשות על מנת שנוכל לקבל נתונים לPi ולעבד אותם.

- אינטגרציית תוכנה :(Backend to Frontend) קישור הנתונים החיצוניים שמתקבלים ומעובדים ב-Pi אל ממשק ה-Dashboard בזמן אמת.

- אימון מודל :AI אימון המודל לזיהוי ואפיון של סוגי הפגמים שעלולים להתרחש בזמן ההדפסה.

- ניהול נתונים: יצירת database מבוסס SQLite שיכיל את נתוני היסטוריית ההדפסה וההתראות שנוצרו.

קישור לגיטהאב:

EmilyMyaskovski/3d-print-defect-detect: Real-time AI defect detection system for 3D printing running on Raspberry Pi